| Выполнение проектов по ремонту и восстановлению инженерных сетей, благоустройству и улучшению качества жизни в 2012 году (по состоянию на 25.10.12): |
| --- |
| Разработка проекта видеонаблюднения за улицами поселка | выполнено | 500 000 |
| Установка ИДН на дорогах посёлка | выполнено | 150 000 |
| Устройство траншеи со стороны поля вдоль подъездной дороги до шлагбаума КНС | выполнено | 50 000 |
| Уборка вагончиков из 25-го квартала, и у КНС, очистка от мусора обочин дороги к КНС | Будет закончено к концу года | 60 000 |
| Устройство "пешего" КПП за 3-м домом | выполнено | 320 000 |
| Перенос забора в районе калитки в Гаврилково | выполнено | 60 000 |
| Шлагбаумы, система идентификации, видеонаблюдения на КПП, название поселка, бегущие строки | выполнено | 800 000 |
| Укрепление (устройство) каменного забора между поселком и МЧС (пилот) | выполнено | 500 000 |
| Восстановление освещения дороги к КНС | выполнено | 50 000 |
| Вывоз остатков строительного мусора | выполнено | 400 000 |
| Строительство новых детских площадок | выполнено | 1 200 000 |
| Доделка существующей детской площадки | выполнено | 200 000 |
| Освещение спортплощадки | выполнено | 100 000 |
| Озеленение территории поселка | выполнено | 500 000 |
| Строительство бадминтонной площадки | выполнено | 150 000 |
| 2 стола для пинг-понга | выполнено | 34 000 |
| Малые архитектурные формы (урны, скамейки) | выполнено | 65 000 |
| Скважина для полива | перенос проекта на следующие периоды | 170 000 |
| Строительство пешеходной дорожки на центральном бульваре (пилот 100 метров) | выполнено | 180 000 |
| Закупка резервного фекального насоса (Grundfos 22Квт) | выполнено | 450 000 |
| Окончание работ по защите ТП вставками из сшитого полиэтилена | выполнено | 1 000 000 |
| Дороги 17 квартала, работы выполнены компенсация за 50% - 400 кв.м. по 600 рублей | выполнено | 240 000 |
| Дороги и бордюры 5 квартала, компенсация жителям (всего 520 кв.), 260 кв.м. по 600 руб. | выполнено | 156 000 |
| Капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации | выполнено | 200 000 |
| Капитальный ремонт системы водостока и очистных сооружений | Будет закончено к концу года | 100 000 |
| Капитальный ремонт систем электроснабжения | Будет закончено к концу года | 400 000 |
| Капитальный ремонт автодорог в соответствии с проектом | выполнено | 6 000 000 |
| Информационно-рекламный стенд в ТСЖ | Будет закончено к концу года | 10 000 |
| Маршрутизатор (карта) при въезде в поселок | выполняется | 90 000 |
| Всего запланировано фондов Остаток | 14 135 000 170 000 |